Ticket 11–20

開發問題與決策彙整

日期：2026-10-22

分支：feature/t11-t20

範圍：Ticket 11～20（不含 T01–T10）

commit 區間：4a1adaa..feature/t11-t20（117 個 commit，最後為 abf5600）

資料來源：協調者開發問題紀錄、決策紀錄 #1–#56、code review／情境比對發現、全面診斷摘要、ticket 原文、docs/ 文件與 git 歷史。

目錄

一、總覽

1. 開發方式

2. 時間軸

3. 最終成果數字

4. 費用

5. 共通問題

6. 共通流程決策

二、各 Ticket

T11 結構化食譜查詢、昨日去重與營養知識 RAG

T12 基準營養對齊、n 倍與烹調營養計算

T13 缺少種類、完整採購價與比例成本計算

T14 資料庫菜單生成、AI 自動回退與知識說明

T15 生成結果、AI 標示、知識說明與缺值決策

T16 採用交易與日期歷史查詢

T17 外網 HTTPS 部署與備份還原

T18 五人負載與每月總費用驗證

T19 完整使用情境 QA 與操作時間測試

T20 驗收彙整與展示交付

三、未完成事項與風險總表

附錄：決策索引（#1–#56）

（在 Word 中於目錄上按右鍵 →「更新功能變數」即可顯示頁碼。）

# 一、總覽

## 1. 開發方式

- 使用 implement-spec 技能：先建立任務依賴圖，每張 ticket 由一個實作子代理在獨立 git worktree 以 TDD 開發，再由合併子代理併入整合分支 feature/t11-t20。

- 全部 ticket 合併後做一次 code review（Standards S1–S9、Spec P1–P8），連同 T19 撰寫情境時對照程式發現的 pre-review 8 項，交由單一修正子代理處理（合併 commit 37ebb5b）。

- 之後依使用者實測回報逐輪修正；最後一輪以 12 個代理做全面診斷（問卷模擬、食譜掃描、AI 路徑、份量模型），結論送使用者決定後實作（決策 #47–#56）。

- 所有決策記錄在決策紀錄（#1–#56），子代理必須遵守；共用檔案只做追加式修改（#9），commit 訊息格式為 feat(T11): 中文描述（#10）。

## 2. 時間軸

| 時間（+0800） | 事件 | 代表 commit |
| --- | --- | --- |
| 10-20 13:25 | 說明 Windows＋Docker Desktop 測試連線要用 127.0.0.1（決策 #12） | f056c09 |
| 10-20 13:29–15:47 | 依序合併 T13、T12、T11、T14、T15、T16、T19、T17、T18、健康醫療網知識來源、T20 草稿 | 101db28 … 8fe95a4 |
| 10-20 15:53–16:56 | code review（S1–S9、P1–P8）與 pre-review 1–8 項修正；更新 T11–T20 狀態 | 7b5a43e … a8237c0 |
| 10-20 17:51–19:57 | LLM 推估換算（#19）、weight_g 優先與原單位顯示（#20、#21）、start-dev 一鍵帶起（#23、#24）、組菜結構（#22） | 22c9cd2 … ae38288 |
| 10-20 22:25–22:47 | 萬家福第二價格來源（#25）、估價也查萬家福（#27） | a875494、be95198 |
| 10-21 11:23–14:31 | TFDA 對照（#28）、知識只收營養內容（#29、#31）、必要營養推估／水／熟重（#32、#33、#35）、異體字／AI 合法食材／分類修正（#36–#38） | 764f27e … 8b2a994 |
| 10-21 14:53–16:14 | 非必要營養產率近似（#40）、步驟分組展開／推估字樣／整數份量／調味料不計價（#41–#44）、類別補 0 與 7 種營養推估（#45） | c355ceb … 72985ed |
| 10-21 17:59–18:47 | 全面診斷後修正（#47–#56），最後一個 commit：算不出營養的食材不列入 AI 合法食材清單 | c15f52c … abf5600 |
| 10-22 | 本彙整文件 | — |

## 3. 最終成果數字

| 項目 | 數字 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 自動化測試 | 基線 118 個 → 最終 692 個全數通過 | 基線改用 127.0.0.1 後 118 個 15 秒完成；最後一輪全套（final12.log，10-21 18:47）692 個 OK、約 174 秒 |
| 營養覆蓋率（281 道合格食譜，熱量＋蛋白質完整） | 約 0 → 34 → 112 → 201 → 257 → 258 道 | 7 種營養素全部完整 248 道 |
| 問卷模擬 | 594 個情境營養未知 0% | 全面診斷修正後的最終模擬 |
| 價格涵蓋（421 種食材） | 214 → 248 → 272 種（65%） | 全聯一輪成功 214；萬家福補抓後 248；全聯只有估價者也查萬家福後 272 |
| 營養知識 | 核准 199 筆、涵蓋 102 種食材 | 抓 25 頁分類頁（涵蓋 171 種食材），Claude 人工分類 718 筆：231 筆營養知識、487 筆退回 |
| 驗收矩陣 | 32 項 AC 中自動化通過 17 → 19 項；7 個 Gate 皆未完全通過 | AC07、AC09 因 code review 修正改判通過；其餘需實際環境、真人、授權證據 |

## 4. 費用

- 烹調／對照／空白營養推估、知識索引、測試生成合計約 NT$80（OpenAI，皆經 T10 額度控制）。決策 #30 當初預估為 NT$30–50。

- 知識分類改由 Claude 人工批次執行（8 個子代理），未使用 OpenAI；只有重建索引的向量化仍用 OpenAI（#31）。

- 一次自動執行在中斷前已實際推估 3 組（約 NT$0.07），依使用者要求退回（見共通問題 4）。

- 全面診斷時統計：AI 路徑 5 個工作共 10 次 menu_generation 呼叫（NT$1.14），當時全部 GENERATION_FAILED。

## 5. 共通問題

- 基線測試一小時跑不完 → 原因：localhost 在 Windows 先解析成 IPv6 ::1，Docker Desktop 在 ::1 接受連線卻不完成 PostgreSQL 握手，測試連線無限等待。處理：主機一律寫 127.0.0.1，118 個測試 15 秒完成；README 補說明（決策 #12）。

- 開發資料庫容器被 stop-dev 關閉 → 原因：start-dev 關閉時會停 DB 容器，測試中斷共 6 次。處理：另建獨立測試容器 overcooked-test-db（127.0.0.1:55433），不受 stop-dev 影響。

- 真實 OpenAI 金鑰誤貼進範本 → 金鑰被貼進會被 Git 追蹤的 .env.prod.example；未 commit 即發現並還原，確認 Git 歷史從未出現，不需換金鑰。處理：正式環境金鑰改放 .env.prod（已 gitignore）。

- 推估退回 → 一次自動執行在中斷前已實際呼叫 OpenAI 推估 3 組（約 NT$0.07），使用者要求退回；開發資料庫以 alembic 降回測試前版本，額度紀錄保留以符實際花費。

- 偶發不穩定測試 → 有一個 T16 測試在全套測試中偶發 VERSION_CONFLICT，單獨重跑皆通過、與修改無關，列為既有不穩定測試（例：final11.log 中 test_t16_meal_plans 的 test_known_cost_over_budget_is_rejected_by_the_backend 失敗，下一輪 final12 全數通過）。

- final10.log 的 T14 測試失敗 → 新增「算不出營養的食材不列入 AI 合法食材清單」（abf5600）後，test_menu_input_lists_allowed_ingredient_names_and_prompt_requires_them 的測試種子資料中「雞蛋」沒有 TFDA 對照而被正確排除。處理：該測試只驗清單組成，在測試中 patch 掉可計算檢查；新規則另有專門單元測試。final11.log 的 T16 test_known_cost_over_budget_is_rejected_by_the_backend 則是偶發，單獨重跑皆通過。

## 6. 共通流程決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 2026-10-20 | 使用者啟動 Docker Desktop；每個實作子代理用自己的測試資料庫 meal_planner_tNN，絕不指向 meal_planner_dev；DB 測試被 skip 視為未通過 | 使用者確認 |
| #5 | 2026-10-20 | 本波只有 T11 可新增 Alembic migration（down_revision=f3b7c1d9e204），T12、T13 不得新增；之後依序接在唯一 head 之後 | 協調者預設：避免平行開發的 migration 衝突 |
| #9 | 2026-10-20 | 共用檔案（models.py、main.py、core/config.py、requirements.txt、model_pricing.json）只做追加式修改 | 協調者預設：降低合併衝突 |
| #10 | 2026-10-20 | commit 訊息沿用 feat(T11): 中文描述，結尾加 Co-Authored-By | 協調者預設：沿用 repo 慣例 |
| #12 | 2026-10-20 | 資料庫主機一律寫 127.0.0.1，不寫 localhost | 協調者：::1 握手卡住導致測試無限等待 |

# 二、各 Ticket

每節分為：交付內容、遇到的問題（現象 → 原因 → 處理）、做出的決策、未完成／待辦。一個決策影響多張 ticket 時放在主要那張，其他 ticket 註明「參見」。決策日期以實作 commit 時間（+0800）為準。

## T11 結構化食譜查詢、昨日去重與營養知識 RAG

### 1. 交付內容

雲端結構化食譜查詢（食譜不用向量）、家庭昨日已採用菜排除（adopted_meal_plans 最小表），以及團隊電腦上以 pgvector 依最終食材檢索審核通過知識的 RAG 服務；知識來源為健康醫療網（爬蟲、補抓佇列、審核指令）。

### 2. 遇到的問題

- 知識來源取得方式 → 健康醫療網站內搜尋是 Google CSE（前端 JS），不可用；sitemap 停在 2015。處理：改抓「營養飲食」分類頁伺服器端 HTML；robots.txt 允許，限速 ≥2 秒。使用條款禁止未經書面許可重製 → 使用者表示已授權，後確認僅電話口頭授權（#26）。

- 團隊電腦需直連雲端資料庫 → index build、crawl --queued、status 需要 DATABASE_URL，違反 T17「資料庫不公開」。處理：新增經驗證的雲端內部 API /internal/knowledge/*（Access 服務權杖＋INTERNAL_API_TOKEN）（pre-review #6，commit 2b133ab）。

- 一篇文章比對到約 52 種食材 → 鹽、油、水、糖等短名稱到處命中。處理：通用詞只在標題才算；候選超過 5 種時只留標題食材或出現 2 次以上者；每篇最多 8 種（pre-review #7，commit 3810c8a）。

- 轉載文章可直接核准 → 「內容授權提供／常春月刊」等有第三方授權風險。處理：標 license_status=third_party_unconfirmed，核准需 --confirm-third-party-license 並寫入審核紀錄（pre-review #8，commit c4751bb）。

- code review S1／S2 → knowledge_queue.py 用 logging.getLogger 繞過共用 JSONL 與遮蔽；knowledge_crawl_requests 沒有 ORM model。處理：改用共用 logger 與 ORM（commit 7b5a43e）。

- 使用者實測：推薦全是主食（燴飯、炒麵），選了白飯仍推燴飯 → 每道食譜與現有食材最多重疊 1 樣，同分時依 recipe_id 排序，前面恰為主食類；沒有排除主食類、也沒有菜色結構。處理：決策 #22（commit 368c468）。

- 使用者實測：知識未出現（NOT_CONFIGURED） → start-dev 沒啟動知識服務、知識庫不存在、爬蟲／審核／索引從未在本機跑過。處理：決策 #23、#24（commit c715a6d）；知識庫擴充到至少 75 種食材（抓 25 頁，涵蓋 171 種）。

- 使用者實測：知識內容與營養無關（例：春捲餡料段落「保留清甜與脆度」） → 爬蟲只要提到食材就收段落、開發環境整批核准全收。處理：決策 #29 只收營養／健康效益、爬蟲加營養關鍵字前置過濾（config/nutrition_keywords.json）；使用者要求由 Claude 人工分類 → 8 個子代理分類 718 筆：231 筆營養知識、487 筆退回（抓出「粉絲專頁」「葡萄球菌」「類胡蘿蔔素」等字面誤配），核准 199 筆、涵蓋 102 種食材；決策 #31。

- 指定菜「番茄炒蛋」對不到資料庫 R0140「蕃茄炒蛋」 → 名稱只做完全比對。處理：決策 #36 異體字（commit 31655cc）。

- （全面診斷）指定菜只做完全比對 → 50 道常見家常菜名中 38 道（76%）對不到、100% 轉 AI；其中 9 道資料庫有近似菜（滷肉→滷肉飯、蒸蛋→肉末蒸蛋等）。尚未決定（見待辦）。

- （全面診斷）R0182「桂竹筍炒肉絲」與 R0180「辣桂竹筍炒肉絲」別名撞名 → 指定時 100% DISH_IDENTITY_UNRESOLVED。尚未處理（見待辦）。

### 3. 做出的決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #2 | 2026-10-20 | Embedding 在雲端 worker 呼叫 text-embedding-3-small，經 T10 額度預留／結算；向量與 pgvector 檢索放在團隊電腦 RAG 服務 | 使用者確認 |
| #6 | 2026-10-20 | T11 建立最小已採用快照表 adopted_meal_plans 作為昨日排除來源；T16 以 ALTER 擴充，不另建平行表 | 協調者預設：避免 T11／T16 平行衝突 |
| #11 | 2026-10-20 | 雲端 LLM 用 gpt-5.4-mini（固定 gpt-5.4-mini-2026-03-17），用於 T11 與 T14 生成／AI 回退／知識說明；向量化仍用 text-embedding-3-small | 使用者指定（主要用於 T14，參見 T14） |
| #14 | 2026-10-20 | 營養知識來源＝健康醫療網；每則顯示「來源：健康醫療網」＋原文連結＋標題／發布日；抓分類頁、限速 ≥2 秒、遵守 robots；須人工審核後才顯示 | 使用者指定；條款第 7 條不得移除著作權聲明 |
| #22 | 2026-10-20 | 選主食時排除 category=主食；至少一道主菜、湯最多一道、點心不入正餐；同分以「家庭＋餐食日期」輪替 | 使用者實測後決定 |
| #23 | 2026-10-20 | start-dev 一鍵帶起知識庫（meal_planner_dev_knowledge）、知識 RAG 服務、KNOWLEDGE_SERVICE_URL／token 與 T02 價格排程 | 使用者實測後決定（價格排程參見 T13） |
| #24 | 2026-10-20 | 開發環境知識可整批核准（admin approve-all --dev-bulk，reviewer=dev-bulk）；轉載仍排除；正式環境拒絕執行 | 使用者實測後決定 |
| #26 | 2026-10-20 | 健康醫療網授權僅電話口頭確認；KNOWLEDGE_AUTHORIZATION_REF 記為口頭授權並註明待補 email 書面確認；寫入 limitations.md | 使用者說明實際授權狀態 |
| #29 | 2026-10-21 | 知識只收「營養／健康效益」內容；每筆萃取一句有原文依據的營養知識；非營養內容退回；說明只寫營養效益且須有依據 | 使用者實測後決定 |
| #31 | 2026-10-21 | 給使用者看的知識必須經 AI 理解後用自己的話闡述，evidence_quote 只留後台；知識分類改由 Claude（Opus 5.5）人工批次執行，不用 OpenAI | 使用者要求（知識說明提示詞 v3 參見 T14） |
| #36 | 2026-10-21 | 名稱比對把番/蕃、臺/台、葱/蔥、麪/麵視為同字，適用指定菜、菜色識別、食材解析與昨日去重 | 使用者實測後決定；實例 R0140 |

參見：#47、#54（選菜與分類修正，T14）。

### 4. 未完成／待辦

- 健康醫療網授權書面證據（email）待補；目前知識僅經開發環境整批核准與 Claude 人工分類，正式審核與相關性／引用核對案例需真人（G07、AC29、AC32）。

- 指定菜不在資料庫時，是否提供近似菜讓使用者確認（全面診斷待決事項）。

- R0180／R0182 別名撞名待清理。

- 真實語料上 20 個固定查詢情境的人工核對（AC06、G05）。

## T12 基準營養對齊、n 倍與烹調營養計算

### 1. 交付內容

依成員目標合成基準，先對齊熱量與蛋白質再乘 N（600／30、n=1.3 → 780／39），兩項各自 ±10% 含邊界；以 Decimal 計算、顯示才取整；缺必要營養不可採用、未知不填 0。後續擴充為 TFDA 對照、LLM 批次推估係數、主食納入營養、整道縮放與已知部分合計。

### 2. 遇到的問題

- ±10% 判斷不精確（P5） → tfda_calculator 把克數轉 float 進 T04 再轉回。處理：改以 Decimal 相乘加總，補正好 90%／110% 邊界測試（commit 8888816）。

- 生熟狀態寫死生重（P6） → 沒有資料規範。處理：決策 #17，結果追溯欄位標示依據。

- 缺營養時看不到任何資訊（P2） → 不可採用時沒有用量、成本與調整建議。處理：仍列出用量、成本與具體調整建議（commit 714fd42）。

- 主食不計算（P1） → 問卷有主食欄位但未納入營養。處理：決策 #16。

- 缺烹調換算與「匙」單位 → 原本缺依據即不可採用，可採用率低。處理：決策 #19 LLM 批次推估。批次跑之前發現工作簿每列已有 weight_g → 決策 #20，單位推估由 198 組降為 0；使用者要求退回已跑的推估；#21 保留原文與原單位。

- 使用者實測：營養全部未知 → 逐層原因與修正：

  - 第 1 層：烹調係數快取為空（先前退回）→ 跑批次；TFDA 名稱對不到（空心菜→蕹菜、青蔥→蔥、食鹽→精鹽）→ #28 對照。

  - 第 2 層：TFDA 生熟「未指定」樣本套不上係數（子代理發現的 bug）→ commit 764f27e。

  - 第 3 層：糖、油、醋的蛋白質空白（如米醋 P0600101、香油 P0900201）→ #32；水 → #33 已知 0（「水 各」FOOD000120 也視為水）；白米飯熟重 → #35；TFDA 無精鹽 → 以岩鹽 P0300101 近似（#34）。

  - 第 4 層：67 種 TFDA 無樣本食材（雞粉、鮮味炒手等）→ 協調者人工找近似樣本，使用者確認 64 種（#39）。

  - 第 5 層：其他五種營養素未知 → 保留率只推估熱量蛋白質 → #40 產率換算、保留率視為 1；TFDA 糖／纖維／脂肪／鈉空白 → #45 類別必然為 0 補 0、其餘 LLM 推估。

  - 第 6 層（全面診斷，12 代理）：見下一項。

- 全面診斷發現（10-21）：

  - 糙米飯在 config/staples.json 被設為無 TFDA 樣本（tfda_name=null），但 TFDA 實有 A05013 糙稉米平均值 → 選糙米飯的問卷 7 種營養 100% 未知（第二輪 126 組全未知）→ #50。

  - g 單位寫成範圍的 10 列、9 道食譜（R0003、R0012、R0074、R0097、R0138、R0167、R0211、R0253、R0258）weight_g 為 NULL，未採用 source_weight_g → #55。

  - 白米 FOOD000280 被 LLM 對照到熟樣本 A0550601 白飯，報 cooked_food_requires_cooked_weight_basis（影響 R0047、R0064、R0065、R0196）；桂竹筍 E1100101、鹹蛋黃 K0214801、杏仁果 C0110201 同類 → #51。

  - check_fill 的「糖 ≤ 碳水」誤套到膳食纖維：培根 R5100801、奶油(液態) M0900301、冷凍貢丸 R5400201 的纖維推估一律 OUT_OF_RANGE，影響 11 道食譜 → #56。

  - 多烹調方式組合鍵查不到係數（乾燥海帶芽 R0041、黑木耳 R0070、紹興酒 R0102／R0177、花椒粒與草果 R0120，5 個鍵各試 3 次皆 OUT_OF_RANGE，失敗報告未記錄超界欄位）→ #49 原樣／生組成後備、#56 記錄超界欄位。

  - 份量模型「每道菜每人一整份」：2 道菜 17,459 組中可行 2,068 組（11.8%），3 道菜 1,041,852 組中 44,743 組（4.3%）；2,403 列 adjustable_min/max 全為 NULL，只有主食能調 → #48 整道縮放 0.4–1.0。

- 覆蓋率演進（281 道合格食譜，熱量＋蛋白質完整）：約 0 → 34 → 112 → 201 → 257 → 258；7 種營養素完整 248 道；最終問卷模擬 594 情境營養未知 0%。

- 舊結果不會自動更新 → 結果頁讀生成當下的 payload.calculation 快照，查價／知識重試產生的新版本也複製舊計算。處理：需使用者對舊問卷「重新生成」（列為限制）。

### 3. 做出的決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #3 | 2026-10-20 | 計算與 ±10% 驗證一律用 Decimal 精確值，只在顯示時取整（克到 1 g、容量單位到 0.5）；0.5 規則後由 #43 取代 | 使用者確認 |
| #4 | 2026-10-20 | 必要營養＝熱量與蛋白質；其他營養素僅顯示，缺值不擋採用，但未知仍不可填 0 | 使用者確認 |
| #7 | 2026-10-20 | T12→T13 介面 IngredientRequirement(food_id: str, grams: Decimal)（整餐、已乘 N、生重） | 協調者預設：讓 T12、T13 平行開發（T13 參見） |
| #16 | 2026-10-20 | 主食對應一個 TFDA 食材，給預設份量與可調範圍（待審核），與菜色一起對齊；計入營養與 ±10%，不計價格／缺料 | 使用者於 code review 後決定 |
| #17 | 2026-10-20 | 食譜工作簿克數一律視為生重（weight_basis=raw），有生熟欄位時優先 | 使用者於 code review 後決定 |
| #19 | 2026-10-20 | 缺烹調換算與「匙」等容量單位時改用 gpt-5.4-mini 推估、可採用；事先批次推估並快取、可人工覆核；LLM 只推估係數，營養由 Python Decimal 計算 | 使用者決定，覆蓋 AC13「缺依據不可採用」 |
| #20 | 2026-10-20 | 單位克數「weight_g 優先」（來源 workbook）；只有 weight_g 缺值時才用單位推估；批次只掃缺 weight_g 的列 | 使用者決定：2404 列中非 g/ml 單位全部有 weight_g |
| #21 | 2026-10-20 | 食譜步驟文字與食材清單保留原始數量與單位；克數只在後端計算 | 使用者決定 |
| #28 | 2026-10-21 | TFDA 對照解析順序：精確名稱 → 工作簿別名／同義詞 → 已審核對照 → LLM 推薦對照（批次、快取、可覆核）→ ingredient_not_found | 使用者實測後決定 |
| #30 | 2026-10-21 | 同意協調者直接在開發資料庫跑 TFDA 對照、約 191 組烹調推估、知識重新分類、重建索引；預估 NT$30–50 | 使用者同意（預估 NT$30–50，實際總費用約 NT$80） |
| #32 | 2026-10-21 | TFDA 熱量、蛋白質空白時由 gpt-5.4-mini 推估每 100 g（nutrient_fill），TFDA 有值一律優先 | 使用者決定 |
| #33 | 2026-10-21 | 水與僅為水的食材營養一律為已知 0 | 使用者決定 |
| #34 | 2026-10-21 | 食鹽對照以人工 override 指定（開發環境由協調者設定） | 使用者決定；因 TFDA 無精鹽樣本，實際以岩鹽 P0300101 近似 |
| #35 | 2026-10-21 | 對照到熟樣本且食材名稱即熟食（如白米飯）時，克數視為熟重 | 使用者決定 |
| #39 | 2026-10-21 | TFDA 完全沒有合適樣本的食材（約 70 種）由協調者人工指定最接近樣本，經使用者確認後以 override --kind tfda_mapping 寫入 | 使用者決定；67 種無樣本食材中確認 64 種 |
| #40 | 2026-10-21 | 非必要營養素烹調後以 TFDA 生組成、只依產率換算、保留率視為 1 | 使用者決定 |
| #45 | 2026-10-21 | TFDA 糖、纖維、脂肪、鈉、碳水空白：先依類別必然為 0 規則補 0（config/nutrient_category_zero.json），其餘交 LLM 推估（擴充到 7 種營養素） | 使用者決定 |
| #48 | 2026-10-21 | 每道菜可整道等比例縮放（0.4–1.0，可設定），與主食一起對齊；取代「每道菜每人一整份」與逐列可調範圍 | 全面診斷後使用者決定 |
| #49 | 2026-10-21 | 查不到烹調係數時：未標生熟的調味料、油、糖、乾貨、香料以原樣組成計算；其他以生組成 × 生重近似；AI 一律填生重、烹調方式列舉 | 全面診斷後使用者決定（AI 部分參見 T14） |
| #50 | 2026-10-21 | 糙米飯主食用 TFDA A05013 糙稉米平均值（生），預設 75 g、範圍 50–125 g，標示待營養審核；顯示「糙米（生）75 g，約煮成 150 g」 | 全面診斷後使用者決定（78 g／60 g 方案未採用） |
| #51 | 2026-10-21 | 白米 FOOD000280 → A05002 稉米平均值（生）；市售熟品（桂竹筍、鹹蛋黃、杏仁果等）對到熟樣本時克數視為熟重 | 全面診斷後使用者決定 |
| #55 | 2026-10-21 | 克數寫成範圍（g 單位、weight_g 為 NULL）時採用 source_weight_g（工作簿中點） | 全面診斷後使用者決定 |
| #56 | 2026-10-21 | check_fill「糖 ≤ 碳水」只在補糖／碳水時檢查；推估失敗報告記錄超界欄位與原始值 | 全面診斷後使用者決定 |

參見：#42（畫面不顯示推估字樣）、#43（份量取整）、#53（未知顯示已知部分），皆列於 T15。

### 4. 未完成／待辦

- 主食預設份量（config/staples.json，pending_review）、整道縮放範圍（config/portion_scaling.json）、所有 llm_estimated 係數與推估營養值待營養審核者確認；G03、G04 未通過。

- 食鹽以岩鹽近似，鈉約偏低一成。

- 正式或新建環境必須重跑 python -m app.estimation run（各 kind）並帶入人工 override，否則營養會大量未知。

- 舊結果版本快照不重算，需重新生成。

- 資料審核：110 列資料庫 weight_g 與工作簿相差 3 倍以上；R0169、R0275（10 人份總重 72 g）、R0252（90 人份）、R0254（20 人份）份數異常；R0074／R0167 大蒜單位標錯；黑木耳對到乾木耳可能錯配。

- 吉利丁片、蒟蒻烏龍麵 TFDA 無合適樣本，維持未知（僅影響點心／主食類 R0155、R0176）。

## T13 缺少種類、完整採購價與比例成本計算

### 1. 交付內容

已有種類一律足量不查價；未有種類以 Decimal 計算整包上取整採購價與比例成本（100 g、300 g／60 元 → 採購 60、成本 20）；估價不算已知價格；BUDGET_EXCEEDED 優先於 PRICE_INCOMPLETE。後續加入萬家福第二來源與調味料不計價。

### 2. 遇到的問題

- 使用者實測：價格完全抓不到 → 開發資料庫價格快照 0 筆，T02 全聯收集從未在本機執行。處理：執行收集，421 種成功 214（not_found 173、review_required 33、unusable_package 1）。

- 單一來源覆蓋不足 → 全聯查無者多。處理：決策 #25 加萬家福（家樂福台灣改名）→ 248 種；決策 #27 只有估價的也查萬家福 → 272 種（65%）。

- 萬家福條款風險 → 會員服務條款「參：智慧財產權」要求重製資訊須事前書面同意，專案未取得；robots 允許搜尋頁。處理：使用者決定照用並承擔風險，寫入 limitations.md。

- 調味料計價不合理 → 鹽、醬油等少量使用卻列缺料、查價。處理：決策 #44（config/seasoning_ingredients.json 130 種，含醬料、香料、油、糖、料理酒、勾芡澱粉）；連帶 T16 快照成本測試期望值改為 15 元（commit 8010fc9）。

- 生鮮辛香是否算調味料 → 蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔。處理：決策 #46 照常計價。

### 3. 做出的決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #8 | 2026-10-20 | 價格估計值不算「已知價格」，只有實際包裝價快照才算；估計／缺價一律標示未知，不填 0 | 協調者預設 |
| #25 | 2026-10-20 | 價格第二來源：萬家福線上購物，只在全聯查無／不可用時查詢；只存事實資料、遵守 robots、限速 ≥2 秒、畫面標示「萬家福」 | 使用者指定；條款風險由使用者決定承擔 |
| #27 | 2026-10-20 | 全聯 review_required（只有估價）的食材也送萬家福查實際價格 | 使用者決定 |
| #44 | 2026-10-21 | 調味料視為家中足量：不列缺料、不查價、成本 0，營養照算；清單放設定檔，T02 定期查價也不查 | 使用者實測後決定 |
| #46 | 2026-10-21 | 生鮮辛香（蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔等）不算調味料，照常列缺料並查價 | 使用者確認 |

參見：#7（T12→T13 介面，T12）、#23（start-dev 帶起價格排程，T11）。

### 4. 未完成／待辦

- 421 種中仍有 149 種沒有實際價格；未選門市／地區、促銷價未解析，價格不代表特定門市結帳價。

- 萬家福書面同意未取得；正式每日查價（雲端排程）尚未上線。

## T14 資料庫菜單生成、AI 自動回退與知識說明

### 1. 交付內容

generation_results 表、結果版本與冪等、單一工作兩次嘗試上限；資料庫菜單優先，查無可行組合自動 AI 回退並標示「AI 生成菜單」、不捏造資料庫引用；最終食材確定後產生有來源的知識說明。無 OPENAI_API_KEY 時資料庫菜單仍可用、AI 回退明確失敗。

### 2. 遇到的問題

- 指定菜含禁忌時偷偷 AI 換菜（pre-review #1） → 以 SPECIFIED_DISH_DIETARY_CONFLICT 自動回退，生出同名換料的菜，違反 spec「不偷偷換菜」。處理：改為回報衝突、不轉 AI，問卷保留（commit 50589f7）。

- 資料庫只取第一組（pre-review #2） → 遇 NUTRITION_OUT_OF_RANGE／NO_FEASIBLE_BASELINE 直接不可採用。處理：依排名試最多 20 組。

- 知識步驟額度用盡讓整個工作失敗（P7） → 處理：保留菜單、知識標 KNOWLEDGE_UNAVAILABLE；另新增「只重試知識說明」（見 T15）。

- code review S7 → jobs/worker.py 重複設定 persist 包裝、getattr 隱式處理錯誤。處理：只用 make_generation_handler 單一來源並明確處理 RetryableJobError（commit a32711c）。

- 使用者實測：「AI 生成菜單未通過檢查（INGREDIENT_AMBIGUOUS、INGREDIENT_UNRESOLVED）」 → 指定菜番／蕃不同而轉 AI；AI 不知道合法食材名稱。處理：#36、#37；R0140 蕃茄炒蛋被分類為主食 → #38 分類修正表（25 道）。

- 知識說明照抄原文 → 處理：提示詞 v3 要求理解後用自己的話闡述（#31，commit 7c20dbe）。

- （全面診斷）缺資料組合反而被優先選為結果 → _choose_database_menu 在沒有可採用組合時取第一個「只缺資料」的組合。白飯 87 個情境中 58 次（67%）、不需要主食 87 次中 65 次（75%）熱量／蛋白質未知。處理：#47。

- （全面診斷）AI 菜單營養幾乎必定未知 → AI 菜的烹調方式是自由文字，快取只為食譜整組方式建鍵；428 個合法食材以單一方式代入，熱量／蛋白質為 None 的數量：炒 373、煮 368、蒸 393；其中 252 個為 unspecified 樣本；標成熟重時 425/428 為 None。處理：#49（commit c3722cb）。

- （全面診斷）AI 路徑在開發環境從未成功 → 5 個轉 AI 的工作共 10 次呼叫（NT$1.14），全部 GENERATION_FAILED。

- （全面診斷）現有食材不在食譜庫 → 1,562 個食材沒有任何烹調係數，被 AI 採用必定算不出。處理：算不出營養的食材（含吉利丁片、蒟蒻烏龍麵）不列入 AI 合法食材清單（commit abf5600）。

- （全面診斷）分類錯誤導致主食重複 → 湯麵、炒米粉等分類為湯／主菜，選了主食仍入選（蕃茄湯麵 R0075 被選 161 次）。處理：#54。

- （全面診斷）只修資料會讓 48.5% 轉 AI → 四項資料修正後 756 組中 367 組轉 AI，主因是份量模型而非缺資料。處理：#48（T12）與 #49 一起處理。

### 3. 做出的決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #37 | 2026-10-21 | AI 生成時提供合法食材清單（食譜庫標準名稱＋現有食材），只能用清單名稱；名稱對到多個 FOOD 時選合格食譜中最常用者並記錄 trace | 使用者實測後決定 |
| #38 | 2026-10-21 | 新增 config/recipe_category_overrides.json（工作簿不改）；R0140 主食→主菜；使用者確認清單：主食→主菜 24 道（R0020…R0192）、主食→點心 R0173 | 使用者決定 |
| #47 | 2026-10-21 | 缺資料的資料庫組合永不作為結果；沒有可採用組合一律轉 AI；主食本身沒有營養資料時生成前回報 STAPLE_NUTRITION_UNAVAILABLE | 全面診斷後使用者決定（非「顯示最接近組合」） |
| #54 | 2026-10-21 | 再加入分類修正：→主食 18 道（R0073–R0079、R0081、R0084、R0121、R0142、R0196、R0212、R0272、R0279、R0280、R0282、R0004）；→點心 R0012 蘿蔔糕；→主菜 R0143、R0152；→湯 R0200、R0257、R0276 | 全面診斷後使用者決定 |

參見：#11（gpt-5.4-mini，T11）、#31（知識用自己的話，T11）、#36（異體字，T11）、#49（AI 生重與烹調列舉，T12）。

### 4. 未完成／待辦

- 修正後的 AI 生成路徑需以真實 gpt-5.4-mini 實測（來源中未見修正後的實測紀錄；需使用者同意付費）；真實模型輸出品質、費用、延遲待部署後驗證（AC08、G05）。

- AI 結果若仍缺營養，會存成可查看、不可採用的結果；AI 烹調方式列舉外的做法（燒、燴）只能就近選擇。

## T15 生成結果、AI 標示、知識說明與缺值決策

### 1. 交付內容

結果頁顯示全家配方、缺料雙價格、營養、知識說明與採用資格；meal_result_decisions（缺價接受、缺營養繼續、價格重試）、awaiting_decision 狀態；採用資格交 T16 在交易內重驗。

### 2. 遇到的問題

- 知識故障只能整份重新生成（pre-review #3） → 會換新菜單、再扣額度。處理：POST …/knowledge-retry，只重試知識說明、菜單／份量／TFDA 不變，存新版本（commit 11cbcd3）。

- 按採用才知道昨日衝突（pre-review #4） → 409 PREVIOUS_DAY_DISH_CONFLICT。處理：結果讀取 API 回 previous_day_check，前端衝突時停用採用（commit 97671d3）。

- 沒有團隊電腦在線狀態（pre-review #5） → 處理：GET /health/team（快取 30 秒）與生成面板狀態。

- 價格重試沒有真的重新查價（P3） → 處理：排入 T02 定向查價背景工作（每戶每小時 3 次、間隔 ≥2 秒），完成後產生新結果版本。

- code review S5 → 冪等查詢、request hash 與擁有權檢查在多處重複。處理：抽成共用工具（commit 71c61dc）。

- 使用者實測：步驟出現「[調味]」「[配料]」等原作者分組代稱看不懂 → 處理：#41 依 raw_text 的 [X] 分組展開（不改原文、不用 LLM）；合格食譜 1,449 步中 67 步會展開。

- 畫面出現「LLM 推估」「近似」等字樣 → 處理：#42 畫面不顯示，trace 保留。

- 份量顯示小數（蛋 4.72 顆） → 處理：#43 非克重單位取整數（→ 5 顆）。

- 營養未知整列只顯示「未知」無說明（全面診斷） → 前端沒用 missing_nutrients；調整建議是每份值卻接在整餐營養表上。處理：#53「未知（已知 X，缺：…）」、標示整餐共 N 份、建議換算整餐。

- 主食自由輸入（全面診斷） → 25 種常見寫法（白米、五穀飯、粥、饅頭…）全部 staple_not_supported、營養未知；「不吃主食」被當成不支援的主食。處理：#52。

### 3. 做出的決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #41 | 2026-10-21 | 步驟中的分組代稱（[調味]、[配料]、[醃料] 等）顯示時展開為實際食材，例「[調味]」→「調味（沙茶醬、醬油、糖）」；食材清單也顯示分組 | 使用者實測後決定 |
| #42 | 2026-10-21 | 畫面不顯示「LLM 推估」「LLM 對照」「近似」「預計」；取代 #19、#28、#32、#40 的畫面標示，trace／payload 完整保留 | 使用者決定 |
| #43 | 2026-10-21 | 非克重單位一律四捨五入成整數，大於 0 最少顯示 1；克重維持整數克；只影響顯示（取代 #3 的 0.5 規則） | 使用者決定 |
| #52 | 2026-10-21 | 主食只能從後端清單選；「白米」為白飯別名；「不吃主食／不要主食／無主食」視為不需主食；新增五穀飯、胚芽米飯、麵線、烏龍麵、玉米（份量待審核）；不支援者回報 STAPLE_NOT_SUPPORTED | 全面診斷後使用者決定（commit c8239b8 標為 T08） |
| #53 | 2026-10-21 | 營養為 null 時顯示「未知（已知 X，缺：食材A、食材B）」；後端提供已知部分合計與缺值食材；已採用紀錄頁一併顯示 7 種營養素；調整建議換算整餐、營養表註明整餐共 N 份 | 全面診斷後使用者決定（T12、T16 參見） |

### 4. 未完成／待辦

- 尚未經瀏覽器端到端與 T19 真人驗收。

- 因 #42，使用者從畫面看不出哪些數值來自推估或近似，稽核需查 API／payload；#43 讓 0.3 小匙顯示為 1 小匙。

## T16 採用交易與日期歷史查詢

### 1. 交付內容

以 ALTER 擴充 adopted_meal_plans（migration d9a4b7e2c5f1）；單一交易保存完整快照、冪等、跨家庭拒絕、每戶 advisory lock；依日期回看已採用紀錄；8/19 採用「三杯雞、培根炒高麗菜」→ 8/20 預設排除（含別名高麗菜炒培根）。

### 2. 遇到的問題

- 已確認的請求重送 → 處理：回 409（VERSION_CONFLICT，reason ALREADY_ADOPTED）；缺價採用需帶 T15 決策 ID（price_exception_decision_id）。

- code review S3／S4 → api/meal_plans.py 自行 rollback；already_adopted() 放在 services/jobs.py。處理：只 db.commit()，錯誤函式移到 api/errors.py。

- 已採用紀錄頁只顯示熱量與蛋白質，且以真假值判斷是否有值（全面診斷） → 與結果頁 null 判斷不一致。處理：#53 補齊 7 種營養素並用相同判斷。

- 調味料不計價後測試期望值改變 → 醬油屬調味料，快照成本期望值改為 15 元（commit 8010fc9）。

- 偶發不穩定測試 → 一個 T16 測試在全套中偶發 VERSION_CONFLICT，單獨重跑皆通過，與修改無關。

### 3. 做出的決策

本 ticket 無新決策。參見：#6（T11 建表、T16 以 ALTER 擴充）、#44（調味料不計價，T13）、#53（已採用紀錄頁 7 種營養素，T15）。

### 4. 未完成／待辦

- 尚無取消／改採用流程（superseded 未使用）；採用只重驗前一日歷史。

- 不穩定測試的根因尚未排除；T19 真人驗收未做。

## T17 外網 HTTPS 部署與備份還原

### 1. 交付內容

正式 Compose 改以 Cloudflare Tunnel 對外（主機不開對外連接埠），團隊電腦經 Tunnel＋Access 服務權杖＋bearer token；部署前備份＋Alembic 閘門、兩端每日備份與七日保留、獨立位置副本、還原只寫入空資料庫（TARGET_NOT_EMPTY）；本機還原演練成功。

### 2. 遇到的問題

- Caddy 憑證難用 → ticket 原文為「Compose＋Caddy」。處理：決策 #13 改用 Cloudflare Tunnel；前端映像內部 Caddy 只轉發、不碰憑證，保留（#15）。

- 團隊電腦直連雲端資料庫 → 知識補抓與建索引需要雲端 DATABASE_URL。處理：新增內部網域 cloud-internal.<網域>，轉到 backend:8000 的 /internal/knowledge/*（參見 T11）。

- code review S6／S8／S9 → token、access_client_id、access_client_secret 散落（資料泥團）；ops/deploy.py 匯入私有 _load_env；knowledge_rag/admin.py:213、ops/backup.py:245 印出原始例外可能洩漏連線字串。處理：合成 TeamCredentials（commit db1721a）、錯誤訊息遮蔽連線字串與密碼（commit 8d5900e）。

- 真實 OpenAI 金鑰誤貼進 .env.prod.example → 未 commit 即還原；正式金鑰改放 .env.prod（已 gitignore）（見總覽共通問題）。

### 3. 做出的決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #13 | 2026-10-20 | 不使用 Caddy；雲端 HTTPS 改用 Cloudflare Tunnel，主機不開任何對外連接埠；團隊電腦也以 cloudflared 對外提供 YOLO／RAG，Access 服務權杖＋bearer token 雙重驗證 | 使用者指定（憑證難用），取代 ticket 17 原文 |
| #15 | 2026-10-20 | 前端映像檔內部 Caddy（容器內 :80 提供靜態檔並轉發 /api，不處理憑證）保留 | 使用者確認 |

### 4. 未完成／待辦

- 正式主機部署、網域、兩條 Cloudflare tunnel 與 Access 設定、外部掃描確認無對外埠（AC24、G06）。

- 正式環境異地還原演練、每日備份連續一週與 7 日清理（AC27）；本機演練使用合成資料與暫存目錄，不是真正的異地。

- 實際服務報價。

## T18 五人負載與每月總費用驗證

### 1. 交付內容

只交付工具：scripts/load/five_user_load.py 五人負載腳本（門檻只能更嚴，放寬會 exit 2）、monthly_cost.py 月費試算（NT$2,000 上限只能調低，缺值不當 0）、spend_guard.py 預留防繞過驗證；以及記錄範本。

### 2. 遇到的問題

- 無法在開發環境驗收 → ticket 要求在雲端網站＋團隊電腦實際跨節點環境量測（API p95 ≤1 秒、暖機辨識 ≤10 秒、生成含排隊 ≤90 秒）與真實報價，正式環境尚未建立。處理：只交付工具，ticket 本身標示未驗證。

### 3. 做出的決策

本 ticket 無新決策。參見：#13（部署方式，T17）；費用相關實際花費見總覽（約 NT$80）。

### 4. 未完成／待辦

- 五人跨節點負載（各類 ≥20 樣本）、兩端記憶體／CPU／GPU 紀錄（AC21）；月費真實報價 ≤ NT$2,000 與 staging 實機預留防繞過（AC25）。

## T19 完整使用情境 QA 與操作時間測試

### 1. 交付內容

只交付 52 個情境清單（docs/qa/T19-scenarios.md）與測試者計時表；尚未由真人執行，AC23 計時樣本 0 筆。

### 2. 遇到的問題

- 撰寫情境時對照程式發現 4 處與 spec 不一致 → 指定菜禁忌偷換、資料庫只試一組、知識無法單獨重試、結果頁未預先檢查昨日。處理：列為 pre-review 1–4，在 code review 修正階段修好（見 T14、T15）。

- 每戶每日 20 次生成上限 → 測試者需分戶或調整 GENERATION_DAILY_LIMIT（寫入 handoff）。

### 3. 做出的決策

本 ticket 無新決策。

### 4. 未完成／待辦

- 招募至少 10 位真人測試者，≥8 位 5 分鐘內從問卷到採用（AC23）；完整情境 QA（AC01–AC04、AC29–AC32）。前置：T17 正式環境完成。

## T20 驗收彙整與展示交付

### 1. 交付內容

驗收矩陣（docs/acceptance/matrix.md）、交接（handoff.md）、限制說明（limitations.md）草稿；MVP 尚未完成。

### 2. 遇到的問題

- 大部分 AC 無法在開發環境驗收 → 32 項 AC 中自動化通過由 17 項增為 19 項（AC07、AC09 因 code review 修正改判），7 個 Gate 皆未完全通過；AC28 未通過。

- 與 spec 的已知偏離需記錄 → 工作簿 data/recipe_dataset_1017.xlsx 放進 Git（#18）、主食計入營養（#16）、Cloudflare Tunnel 取代 Caddy（#13）、萬家福條款（#25）、健康醫療網口頭授權（#26）、LLM 推估覆蓋 AC13（#19）。

- 限制說明部分段落過時（已更新） → limitations.md 第 2 節原寫「糙米飯沒有 TFDA 樣品」「合併覆蓋率待補抓後統計」「目前沒有任何經人工審核的真實知識」等。處理：已更新為現況：糙米飯用 TFDA A05013 糙稉米平均值；價格 272／421（全聯 214＋萬家福 58）；知識 199 筆已核准、涵蓋 102 種食材（開發環境整批核准與 Claude 人工分類，正式環境仍需人工審核）；營養覆蓋熱量＋蛋白質 258／281、七種營養素 248／281；問卷模擬缺資料未知 0%；可調範圍改為整道縮放、推估批次已在開發資料庫執行；自動化通過 AC 改為 19 項。

### 3. 做出的決策

| 編號 | 日期 | 內容 | 理由／由誰決定 |
| --- | --- | --- | --- |
| #18 | 2026-10-20 | 食譜工作簿 data/recipe_dataset_1017.xlsx 保留在 Git（commit bae1bfa），與 spec.md:278「原始資料不進 Git」的偏離記錄於 limitations.md | 使用者決策 |

參見：#25、#26（授權風險）、#13（部署偏離）。

### 4. 未完成／待辦

- 補齊 T18、T19 實測證據與正式環境證據後才能逐項更新矩陣；只有全部必要交付通過才能稱 MVP 完成。

# 三、未完成事項與風險總表

| 類別 | 項目 | 說明 | 對應 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需實際環境 | 外網 HTTPS、Cloudflare tunnel、Access 服務權杖、無對外埠 | 需網域、雲端主機、Cloudflare 帳號 | T17；AC24、G06 |
| 需實際環境 | 團隊電腦在線辨識＋知識說明、離線不可用、恢復重試 | 正式部署＋團隊電腦 | T17；AC24 |
| 需實際環境 | 五人跨節點負載、月費真實報價 ≤ NT$2,000、staging 預留防繞過 | 工具已備妥，未量測 | T18；AC21、AC25 |
| 需實際環境 | 正式異地還原演練、每日備份連續一週、每日 Log 量 | 本機演練僅合成資料 | T17；AC26、AC27 |
| 需實際環境 | 修正後 AI 生成路徑以真實 gpt-5.4-mini 實測 | 需付費、需使用者同意 | T14；AC08、G05 |
| 需實際環境 | 新環境重跑推估批次與人工 override | 否則營養大量未知 | T12 |
| 需真人 | 10 位測試者、≥8 位 5 分鐘內完成；完整情境 QA | 52 個情境已備妥；每戶每日 20 次上限需分戶 | T19；AC23、AC01–AC04、AC29–AC32 |
| 需真人 | 真實知識正式審核、相關性與引用核對 | 目前為開發環境整批核准＋Claude 分類 | T11；G07 |
| 需真人 | 真實語料 20 個固定查詢情境人工核對 | — | T11；AC06 |
| 授權證據 | 健康醫療網授權 | 僅電話口頭，待補 email 書面確認 | #26；G07 |
| 授權證據 | 萬家福會員服務條款要求書面同意 | 未取得，使用者決定承擔風險 | #25 |
| 授權證據 | 食譜工作簿進 Git 偏離 spec | 使用者決策 | #18 |
| 待營養審核 | 主食份量（白飯、糙米生 75 g、五穀飯、胚芽米飯、麵線、烏龍麵、玉米） | pending_review；糙米生熟比 1:2 為假設 | #16、#50、#52 |
| 待營養審核 | 整道縮放 0.4–1.0 範圍 | 開發者假設 | #48 |
| 待營養審核 | LLM 推估係數與營養值（llm_estimated）、類別補 0 規則、原樣／生組成近似 | 未經營養師逐項確認；畫面不顯示（#42） | #19、#32、#40、#45、#49 |
| 待營養審核 | 食鹽以岩鹽近似 | 鈉約偏低一成 | #34 |
| 資料品質 | 份數異常與 weight_g 不一致 | R0169、R0275、R0252、R0254；110 列差 3 倍以上 | T12 |
| 資料品質 | 吉利丁片、蒟蒻烏龍麵無 TFDA 對照；黑木耳可能錯配乾木耳 | 維持未知 | T12、T14 |
| 資料品質 | 價格缺口 | 421 種中 149 種無實際價格；未選門市、促銷價未解析 | T13 |
| 待決事項 | 指定菜不在資料庫時是否提供近似菜；R0180／R0182 別名撞名 | 全面診斷提出，未決定 | T11 |
| 不穩定測試 | T16 測試偶發 VERSION_CONFLICT | 單獨重跑通過、與修改無關，根因未排除 | T16 |
| 其他限制 | 舊結果快照不重算 | 需重新生成才會套用新資料 | T12、T15 |

# 附錄：決策索引（#1–#56）

| 編號 | 標題 | 所屬 ticket |
| --- | --- | --- |
| #1 | 各子代理使用獨立測試資料庫 meal_planner_tNN | 共通 |
| #2 | Embedding 在雲端 worker、經 T10 額度；pgvector 在團隊電腦 | T11 |
| #3 | Decimal 精確計算、顯示才取整 | T12 |
| #4 | 必要營養＝熱量與蛋白質 | T12 |
| #5 | 本波只有 T11 可新增 migration | 共通 |
| #6 | T11 建最小已採用表、T16 ALTER 擴充 | T11（T16 參見） |
| #7 | T12→T13 介面 IngredientRequirement | T12（T13 參見） |
| #8 | 估價不算已知價格 | T13 |
| #9 | 共用檔案只做追加式修改 | 共通 |
| #10 | commit 訊息格式 | 共通 |
| #11 | 雲端 LLM 用 gpt-5.4-mini | T11（T14 參見） |
| #12 | 資料庫主機寫 127.0.0.1 | 共通 |
| #13 | 不用 Caddy，改 Cloudflare Tunnel | T17 |
| #14 | 知識來源＝健康醫療網 | T11 |
| #15 | 前端容器內 Caddy 保留 | T17 |
| #16 | 主食計入營養與 ±10%、不計價 | T12 |
| #17 | 工作簿克數視為生重 | T12 |
| #18 | 食譜工作簿保留在 Git | T20 |
| #19 | 缺烹調換算與單位克數改用 LLM 批次推估 | T12 |
| #20 | 單位克數 weight_g 優先 | T12 |
| #21 | 食譜原文與原始單位保留 | T12 |
| #22 | 組菜排除主食類、菜色結構、輪替排序 | T11 |
| #23 | start-dev 一鍵帶起知識服務與價格排程 | T11（T13 參見） |
| #24 | 開發環境知識可整批核准 | T11 |
| #25 | 萬家福為第二價格來源 | T13 |
| #26 | 健康醫療網僅口頭授權 | T11（T20 參見） |
| #27 | 只有估價者也查萬家福 | T13 |
| #28 | 食譜食材 → TFDA 對照（別名／同義詞／LLM） | T12 |
| #29 | 知識只收營養／健康效益 | T11 |
| #30 | 同意在開發資料庫跑推估與重建索引 | T12 |
| #31 | 知識用自己的話闡述；分類由 Claude 人工執行 | T11（T14 參見） |
| #32 | TFDA 熱量／蛋白質空白由 LLM 推估 | T12 |
| #33 | 水為已知 0 | T12 |
| #34 | 食鹽人工 override 對照 | T12 |
| #35 | 熟食名稱以熟重計 | T12 |
| #36 | 異體字視為同字 | T11（T14 參見） |
| #37 | AI 合法食材清單、多義選最常用 | T14 |
| #38 | 食譜分類修正表（25 道） | T14 |
| #39 | 無 TFDA 樣本食材人工指定近似樣本 | T12 |
| #40 | 非必要營養素產率換算、保留率視為 1 | T12 |
| #41 | 步驟分組代稱展開 | T15 |
| #42 | 畫面不顯示推估／近似字樣 | T15（T12 參見） |
| #43 | 非克重單位顯示整數 | T15（T12 參見） |
| #44 | 調味料不計價、視為足量 | T13 |
| #45 | 類別必然為 0 補 0、其餘 7 種營養 LLM 推估 | T12 |
| #46 | 生鮮辛香照常計價 | T13 |
| #47 | 缺資料組合不作為結果，否則轉 AI | T14 |
| #48 | 整道等比例縮放 0.4–1.0 | T12 |
| #49 | 查無係數時原樣／生組成近似；AI 一律生重、烹調列舉 | T12（T14 參見） |
| #50 | 糙米飯用 TFDA A05013 生重 75 g | T12 |
| #51 | 白米對照生稉米 A05002；市售熟品以熟重計 | T12 |
| #52 | 主食只能從清單選、新增主食選項 | T15 |
| #53 | 營養未知顯示已知部分與缺值食材 | T15（T12、T16 參見） |
| #54 | 分類修正第二批（主食 18、點心 1、主菜 2、湯 3） | T14 |
| #55 | 克數範圍採用 source_weight_g | T12 |
| #56 | check_fill 糖≤碳水只在補糖／碳水時檢查 | T12 |